BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ QUY ĐỊNH PHÁT TRIỂN

DỰ ÁN CLOUDSERVICESTORE

| Học phần | IN4211 – Phát triển phần mềm hướng đối tượng |
| --- | --- |
| Dự án | Website Bán Dịch vụ Cloud – CloudServiceStore |
| Nhóm thực hiện | TV1 (trưởng nhóm), TV2 Huy, TV3 Duy, TV4 Hân |
| Công nghệ | .NET 10, ASP.NET Core Web API, EF Core, SQL Server, Next.js |
| Kiến trúc | Clean Architecture: Domain, Application, Infrastructure, WebApi |
| Repository | HieuIPO/CloudServiceStore-Team-Contributions (Private) |

1. PHÂN CÔNG FEATURE BRANCH VÀ PULL REQUEST

| STT | TV | Feature branch / PR | Nội dung công việc | Yêu cầu hoàn thành | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TV1 | feature/foundation-solution | Khởi tạo solution Clean Architecture; EF Core, SQL Server, ERD, Docker và CI skeleton. | Đúng dependency bốn tầng; build sạch; Docker khởi động được. | Build, Docker, README |
| 2 | TV1 | feature/auth-jwt-refresh | Login, JWT access token, refresh token rotation, logout, /me và seed Admin/Editor. | Password hash; policy đúng role; phát hiện reuse refresh token. | Auth tests, E2E |
| 3 | TV1 | feature/auth-hardening | Đổi mật khẩu, rate limit, Origin allowlist và thu hồi refresh session. | Trả đúng ProblemDetails 400/403/429; ghi audit; không lộ token. | Tests, Docker E2E |
| 4 | TV1 | feature/quality-integration-responsive | Integration test, coverage, GitHub Actions, Docker release gate và responsive QA. | Tối thiểu 15 test; coverage báo cáo; lint/build; health 200. | CI, coverage, ảnh QA |
| 5 | TV2 | feature/domain-foundation-refactor | Refactor entity nền, soft delete và chuẩn hóa ServicePlanFeature. | Migration bảo toàn dữ liệu; entity đúng phạm vi; unit test pass. | Migration, tests |
| 6 | TV2 | feature/catalog-service-plans | CRUD Category/Plan; Price versioning; Services, Pricing và Admin Catalog. | Admin-only mutation; giá không âm/overlap; paging/filter/search. | Tests, UI, Docker |
| 7 | TV2 | feature/promotion-qr | CRUD Promotion; Strategy giảm giá; sinh QR và hiển thị giá khuyến mãi. | QR đúng URL; discount không âm; chọn promotion tốt nhất. | Tests, PNG QR, E2E |
| 8 | TV3 | feature/public-landing-content | Landing, About, Customers, testimonial/logo, nội dung công khai và SEO. | SSR; public chỉ hiện item active/published; responsive 360 px. | Tests, ảnh desktop/mobile |
| 9 | TV3 | feature/news-management | News Category/Article; Markdown; publish/unpublish; search/filter/pagination. | Admin/Editor đúng quyền; Draft không public; slug unique. | Tests, API, UI |
| 10 | TV3 | feature/contact-request-management | Form liên hệ/tư vấn; Admin/Editor quản lý và chuyển trạng thái Contact Request. | Workflow hợp lệ; audit; rate limit; migration và responsive UI. | Tests, migration, E2E |
| 11 | TV4 | feature/order-request-management | Order Request; snapshot gói/giá/khuyến mãi; status history và Admin Orders. | Chống trùng; transition hợp lệ; snapshot bất biến; đúng quyền. | Tests, migration, E2E |
| 12 | TV4 | feature/affiliate-management | Chính sách Affiliate; hồ sơ đăng ký; workflow duyệt và status history. | Chống trùng; từ chối có ghi chú; audit; Admin/Editor đúng quyền. | Tests, migration, UI |
| 13 | TV4 | feature/dashboard-export-audit | Dashboard, Excel Export và Audit Log cho Admin. | Editor bị 403; Excel hợp lệ; export ghi audit; bộ lọc đúng. | Tests, file XLSX, E2E |
| 14 | TV4 | feature/demo-data-release | Seed dữ liệu demo và kiểm tra phát hành từ database rỗng. | Seed idempotent; không có secret; migration và Docker thành công. | Seed tests, Docker health |

2. QUY ĐỊNH BẮT BUỘC

| STT | Quy định bắt buộc |
| --- | --- |
| 1 | Một module tương ứng một feature branch; không làm trực tiếp trên main/develop. |
| 2 | Mọi thay đổi phải qua Pull Request và có review thực chất của thành viên khác. |
| 3 | Code phải giữ nguyên cấu trúc Clean Architecture; Controller không chứa business logic và API không trả EF entity. |
| 4 | Mỗi module phải có unit/integration test phù hợp; backend build và frontend lint/build phải thành công. |
| 5 | Module thay đổi schema phải có migration; Docker migrator và health check phải thành công trước khi merge. |
| 6 | Commit message mô tả đúng phạm vi; kiểm tra diff trước khi push. |
| 7 | Không commit password, token, connection string thật, .env hoặc dữ liệu khách hàng. |
| 8 | Mỗi TV sử dụng tài khoản và email GitHub của chính mình; không đổi tác giả commit cũ. |
| 9 | PR chưa đạt phải được sửa trên chính branch; không merge code lỗi chỉ để tạo lịch sử đóng góp. |
| 10 | Mỗi TV phải giải thích được module, business rule, pattern, API, test case và lỗi đã xử lý khi vấn đáp. |

3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN VÀ NGHIỆM THU MODULE

| Bước | Hoạt động | Điều kiện hoàn tất |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tạo feature branch | TV2, TV3, TV4 tự tạo branch theo bảng phân công, push lên repo và mở PR; TV1 review/tích hợp. |
| 2 | Code và tự kiểm tra | Giữ đúng cấu trúc Domain/Application/Infrastructure/WebApi/frontend/tests. |
| 3 | Test, build, migration và Docker | Lưu kết quả hoặc ảnh minh chứng trong PR. |
| 4 | Commit source | Commit chứa source, migration và test đã được kiểm chứng. |
| 5 | Mở PR và review | Reviewer ghi nhận xét cụ thể; tác giả tự sửa trên branch. |
| 6 | Merge và nghiệm thu | Chỉ merge khi CI xanh và đạt toàn bộ tiêu chí. |

4. PHÂN CÔNG REVIEW CHÉO

| TV thực hiện | TV review chính | Phạm vi review |
| --- | --- | --- |
| TV1 | TV4 | Foundation, Auth, CI/CD, Docker và release quality |
| TV2 | TV1 | Domain foundation, Catalog, Pricing, Promotion và QR |
| TV3 | TV2 | Landing, Customers, News, Contact, SEO và responsive |
| TV4 | TV3 | Orders, Affiliate, Dashboard, Excel, Audit và demo data |

5. ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU TOÀN DỰ ÁN

| Hạng mục | Điều kiện nghiệm thu cuối |
| --- | --- |
| Backend | .NET build thành công, không có lỗi; REST/ProblemDetails và authorization đúng. |
| Testing | Tối thiểu 15 test, có coverage; các test liên quan module đều pass. |
| Frontend | Next.js lint và production build thành công; responsive desktop/mobile. |
| Database | Migration chạy được từ database rỗng; seed idempotent. |
| Docker | SQL Server healthy, migrator exit code 0, API health trả 200 Healthy. |
| Git teamwork | Tối thiểu 10 PR; mọi TV có PR/commit đáng kể và có review chéo. |
| Hồ sơ nộp | README, báo cáo PDF, slide, ảnh minh chứng và kịch bản demo hoàn tất. |

Lưu ý: TV1 duy trì nhánh tích hợp ổn định. TV2, TV3 và TV4 tự clone repo, tạo branch, push branch và mở PR; TV1 review/tích hợp. PR chỉ được merge khi đạt test, build, migration/Docker và review. Mọi điều chỉnh phạm vi hoặc người phụ trách phải được ghi nhận trong PR.